Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Avances y actividades realizadas - Back-end (API y BD): - Se diseñó, configuró y probó la API REST por módulos y perfiles de usuario (paciente, cuidador, médico y admin) utilizando un modelo de datos consistente. - Se amplió el esquema de base de datos incorporando tablas y relaciones faltantes (p. ej., medición y detalle de medición, historiales, gamificación, etc.) para cubrir los casos de uso definidos. - Se implementaron endpoints CRUD de Paciente (listar, obtener por RUT, creación, actualización, habilitar/deshabilitar) y endpoints de Medición y MediciónDetalle para registrar y evaluar datos clínicos. - Front-end (estado funcional de prueba): - Se levantó la estructura base del front (React + Vite) con layout unificado, sidebars por rol y navegación. - Se creó un login simulado por roles y se preparó el consumo real de la API en el flujo del paciente. - Se integró un servicio de pacientes en el front (fetch/REST) y una primera versión de registro de mediciones desde la UI del paciente. - Pruebas y validaciones: - Pruebas de integración entre front y back para el módulo de paciente (lectura e inserción de datos). - Ajustes menores de validación y manejo de errores (mensajes y estados en la UI). Objetivos específicos cumplidos (parcial o totalmente) y cómo se abordaron - Continuidad del cuidado: se habilitó el registro clínico trazable mediante entidades de medición y notas, además de vistas enfocadas en paciente/cuidador para facilitar la captura diaria. - Respuesta a alertas: se modelaron campos de tiene_alerta, severidad y umbrales en medición/detalle, permitiendo calcular y persistir eventos de riesgo para seguimiento. - Autoinformes (autocuidado): el paciente puede registrar mediciones desde la UI y visualizar su progreso; se preparó la estructura para medir frecuencia y retención. - Comunicación con cuidadores/familia: se estructuraron entidades y relaciones (paciente-cuidador) que permiten compartir y consultar información desde distintos perfiles. - Calidad de datos y analítica: se normalizó el modelo de datos, se agregaron historiales y se definieron endpoints de consulta que permiten generar reportes a futuro. Ajustes a objetivos / metodología - Ajuste de objetivos específicos: se precisaron metas en formato KPI (porcentajes, frecuencias y plazos) para facilitar el seguimiento y evaluación. Se mantienen a continuación sin cambios. Ajuste metodológico: se priorizó un enfoque API-first con iteraciones cortas: primero modelo/BD y endpoints críticos; luego integración gradual en el front con servicios por dominio (paciente/medición) y pruebas de extremo a extremo. |
| --- | --- |
| Objetivos | Objetivos específicos (versión vigente, sin modificaciones) Continuidad del cuidado. En 6 meses, ≥85% de días con registro por paciente y trazabilidad ≥98%; mejora +5 p.p./mes. Medición semanal, cierre mensual. Respuesta a alertas. En 3 meses, mediana de reconocimiento ≤10 min, P90 ≤30 min y ≥80% de alertas críticas cerradas ≤60 min; mejora +3 p.p./mes. Medición semanal, cierre mensual. Autoinformes (autocuidado). En 6 meses, MAU ≥75%, DAU/MAU ≥40%, ≥3 autoinformes/semana y retención 4 semanas ≥60%; mejora +5 p.p. MAU y +1 informe/mes. Medición semanal, cierre mensual. Comunicación cuidador–familia–equipo. ≥90% con cuidador/familiar activo, lectura de notificaciones ≥85% y mediana de respuesta ≤2 h en 4 meses; mejora +4 p.p./mes y −10% en tiempos. Medición semanal, cierre mensual. Calidad de datos y analítica. Disponibilidad ≥99.5%, completitud ≥97%, errores ≤1%, backups 100% diarios, y ≥95% de reportes en ≤24 h; mejora +1 p.p./mes hasta meta. Medición diaria, reporte mensual. |
| Evidencias de avance | A continuación se detallan las evidencias que adjunto para este informe y la manera en que dan cuenta del desarrollo del proyecto: - Modelo de datos (DDL + modelos SQLAlchemy) - Qué es: script DDL y clases ORM (SQLAlchemy) para entidades clave (Paciente, Medición, MediciónDetalle, Cesfam, Equipo Médico, Cuidador, relaciones y restricciones). - Por qué demuestra avance: acredita el diseño lógico y físico del dominio, la normalización y la integridad referencial (FK con ondelete, cascadas, índices), habilitando el registro clínico trazable y las mediciones. - API REST por dominios (FastAPI) – módulos paciente y medición - Qué es: routers, esquemas Pydantic (Create/Update/Out), servicios y endpoints CRUD para Paciente, Medición y MediciónDetalle; soporte de paginación, filtros y códigos HTTP apropiados. - Por qué demuestra avance: evidencia un backend funcional para registrar y consultar datos clínicos, base para continuidad del cuidado, autoinformes y analítica. - Servicios de Front-end (TypeScript) para consumo de API - Qué es: servicios getPacientes, getPacienteByRut, createMedicion y createMedicionWithDetails (manejo de errores y tipado). - Por qué demuestra avance: valida la integración front–back, permitiendo flujo real de datos de paciente y registro de mediciones. - Interfaz de usuario (React) por perfiles - Qué es: vistas funcionales de Paciente (Dashboard, Medición, Progreso, Medicación), Cuidador y Administrador con componentes reutilizables (shadcn/ui) y gráficos (Recharts). - Por qué demuestra avance: muestra la capa de presentación operativa, navegable y conectada a la API (en el caso del paciente), alineada con los objetivos de autocuidado, seguimiento y gestión. - Scripts de datos de prueba / inserciones controladas - Qué es: scripts de inserts y carga de datos con uso de transacciones y estrategias de rollback frente a conflictos (p. ej., claves duplicadas). - Por qué demuestra avance: permiten validar escenarios end-to-end y comprobar reglas de negocio, umbrales y relaciones sin afectar la integridad. - Capturas de funcionamiento y bitácora de commits - Qué es: capturas de UI (flujos de login simulado, registro de mediciones y consultas) y historial de commits con mensajes descriptivos. - Por qué demuestra avance: documentan el comportamiento real del sistema y la traza de desarrollo, decisiones y correcciones realizadas. Todo el material anterior se encuentra versionado en mi repositorio de GitHub, con commits por funcionalidad, mensajes descriptivos y organización por módulos. Las evidencias adjuntas en este informe corresponden a los mismos artefactos registrados en los commits. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de proyectos y comunicación con stakeholders | Reunión de arranque | Plataforma de videoconferencia, presentaciones, actas | 7 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Conflictos de prioridades | Completada |  |
| Documentación técnica y gestión del conocimiento | Creación de documentos iniciales | Suite ofimática, repositorio documental | 7 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Información incompleta | Completada |  |
| Gestión ágil (Scrum) | Definición de roles y responsabilidades | Recursos estándar de desarrollo | 7 | Benjamin Sepúlveda | Resistencia al cambio | Completada |  |
| Administración de configuración de ambientes | Configuración del entorno de trabajo | Repositorio Git, CI/CD, entornos de desarrollo | 7 | Erwin Nuñez | Errores de versión | Completada |  |
| Gestión de proyectos y comunicación con stakeholders | Reunión con stakeholders | Plataforma de videoconferencia, presentaciones, actas | 7 | Erwin Nuñez, Benjamin Sepúlveda | Falta de alineación | Completada |  |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificación de requerimientos funcionales | Encuestas/entrevistas, plantillas de requisitos, tablero | 7 | Erwin Nuñez | Requerimientos ambiguos | Completada |  |
| Levantamiento y análisis de requerimientos | Identificación de requerimientos no funcionales | Encuestas/entrevistas, plantillas de requisitos, tablero | 7 | Erwin Nuñez | Falta de claridad | Completada |  |
| Gestión ágil (Scrum) | Priorización del backlog inicial | Recursos estándar de desarrollo | 7 | Erwin Nuñez | Retrasos en entregas | Completada |  |
| Diseño arquitectónico de soluciones | Diseño de la arquitectura | Herramientas de modelado (Draw.io, ERD), repositorio | 18 | Erwin Nuñez | Complejidad técnica | Completada |  |
| Modelamiento y gestión de datos | Diseño del modelo de datos | Herramientas de modelado (Draw.io, ERD), repositorio | 18 | Erwin Nuñez | Datos inconsistentes | Completada |  |
| Diseño de experiencia de usuario (UX/UI) | Prototipado de interfaz de usuario | Figma/Adobe XD, guía de estilos | 18 | Erwin Nuñez | Retroalimentación insuficiente | Completada |  |
| Competencia general de ingeniería en informática | Validación del diseño con el equipo | Recursos estándar de desarrollo | 18 | Erwin Nuñez | Actualización tecnológica | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Implementación del registro de parámetros clínicos | IDE, frameworks web, base de datos, API | 17 | Erwin Nuñez | Bugs frecuentes | cancelada | Se tomo la opción de cancelar la integración de este apartado debido a falta de tiempo del equipo, además se trabajará con parámetros clínicos específicos |
| Desarrollo e integración de software | Implementación de gestión de usuarios (pacientes, cuidadores, médicos) | IDE, frameworks web, base de datos, API | 17 | Erwin Nuñez | Integración difícil | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Integración básica de base de datos | IDE, frameworks web, base de datos, API | 17 | Erwin Nuñez | Dependencias externas | Completada |  |
| Aseguramiento de la calidad de software (QA) | Pruebas iniciales de los módulos desarrollados | Frameworks de testing, datos de prueba, tablero QA | 17 | Erwin Nuñez | Pruebas incompletas | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Desarrollo del sistema de alertas automáticas | IDE, frameworks web, base de datos, API | 17 | Erwin Nuñez | Cambios frecuentes | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Desarrollo del dashboard médico interactivo | IDE, frameworks web, base de datos, API | 17 | Erwin Nuñez | Conflictos de código | Completada |  |
| Aseguramiento de la calidad de software (QA) | Pruebas unitarias y de integración | Frameworks de testing, datos de prueba, tablero QA | 17 | Erwin Nuñez | Escenarios no contemplados | Completada |  |
| Gestión de proyectos y comunicación con stakeholders | Feedback del equipo médico | Plataforma de videoconferencia, presentaciones, actas | 17 | Erwin Nuñez | Falta de comunicación | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Implementación de notificaciones a familiares/cuidadores | IDE, frameworks web, base de datos, API | 18 | Erwin Nuñez | Falta de documentación | Completada |  |
| Desarrollo e integración de software | Desarrollo de reportes personalizados | IDE, frameworks web, base de datos, API | 18 | Erwin Nuñez | Requerimientos cambiantes | Completada |  |
| Competencia general de ingeniería en informática | Validación con pacientes y cuidadores | Recursos estándar de desarrollo | 18 | Erwin Nuñez | Conocimientos desactualizados | Completada |  |
| Competencia general de ingeniería en informática | Ajustes según retroalimentación | Recursos estándar de desarrollo | 18 | Erwin Nuñez | Falta de experiencia práctica | Completada |  |
| Aseguramiento de la calidad de software (QA) | Pruebas finales del sistema | Frameworks de testing, datos de prueba, tablero QA | 1 | Erwin Nuñez | Cobertura limitada | Completada |  |
| Gestión de proyectos y comunicación con stakeholders | Capacitación a usuarios | Plataforma de videoconferencia, presentaciones, actas | 1 | Erwin Nuñez | Stakeholders no disponibles | Completada |  |
| Documentación técnica y gestión del conocimiento | Documentación final | Suite ofimática, repositorio documental | 1 | Erwin Nuñez | Duplicidad de información | Completada |  |
| Gestión de proyectos y mejora continua | Entrega del proyecto y retrospectiva | Presentación, repositorio, checklist de entrega | 1 | Erwin Nuñez | Resistencia a mejoras | Completada |  |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo Facilitadores. El principal facilitador ha sido la comunicación con ingenieros externos al proyecto. Esta interacción nos entregó ideas frescas y validaciones tempranas de diseño, permitiéndonos anticipar riesgos técnicos y corregir supuestos antes de implementarlos. Además, el trabajo colaborativo y la retroalimentación externa aceleraron la toma de decisiones. Dificultades. La mayor dificultad ha sido la limitación de tiempo efectivo de desarrollo del equipo, lo que tensionó los plazos de integración y pruebas. Acciones realizadas y próximas para mitigarlo. - Priorización estricta (enfoque MVP) y recorte de “nice to have” para proteger el camino crítico. - Planificación en sprints cortos con metas semanales medibles y tableros Kanban (límites WIP) para mejorar foco y flujo. - Bloques de tiempo en calendario y sincronizaciones breves (stand-ups) para alinear tareas y destrabar dependencias. - Paralelización y pairing en piezas críticas; revisión de código puntual con pares externos. - Automatización y plantillas (scripts de datos de prueba, generación de endpoints/servicios repetitivos) para reducir tiempo operativo. Estas medidas ya están en curso y continuarán reforzándose para asegurar ritmo sostenible sin comprometer calidad.

Actividades ajustadas o eliminadas No se han eliminado ni ajustado actividades del plan de trabajo. El proyecto avanza conforme a la planificación original (WBS/hitos) y al cronograma previsto. Justificación (por qué no hubo ajustes): - Alcance acotado a un MVP con criterios de salida claros y definición de “listo” (DoD), evitando desbordes. - Estimaciones realistas y buffers en tareas críticas, lo que absorbió variaciones menores sin tocar la ruta crítica. - Validación temprana y continua con actores clave e ingenieros externos, permitiendo correcciones de diseño antes de ejecutar. - Reutilización de componentes (UI, plantillas de API, scripts de datos de prueba) que redujo incertidumbre y tiempos. - Gestión de riesgos activa: riesgos identificados y mitigados sin impacto en alcance, costos ni plazos. - Gobierno de cambios: se evaluaron solicitudes; ninguna ameritó cambio formal en el plan. Seguiremos monitoreando indicadores y riesgos; si emergen desviaciones, activaremos las contingencias definidas sin comprometer los objetivos específicos.

Actividades no iniciadas o retrasadas A la fecha no hay actividades retrasadas respecto del plan. Las tareas aún no iniciadas son dependencias naturales de los paquetes de trabajo actualmente en ejecución (p. ej., integración final y pruebas end-to-end que requieren que la API y el front queden cerrados en sus contratos). Estrategia para evitar desvíos y asegurar el avance: - Gestión de dependencias y ruta crítica: tablero Kanban con enlaces de dependencias y límites de WIP para evitar cuellos de botella. - Desacople temprano: uso de mocks/stubs y contratos API versionados para avanzar en paralelo (front/back) sin bloquearse. - Integración continua: pipelines CI/CD con pruebas unitarias y de contrato para detectar quiebres de inmediato. - Criterios de aceptación claros (DoD): evitar “trabajo casi listo” y garantizar que cada entrega sea integrable. - Sincronización corta y frecuente: stand-ups diarios y demos semanales para visibilidad y resolución temprana de impedimentos. - Gestión de riesgos activa: revisión semanal de riesgos y activación de planes de contingencia si surge algún bloqueo. Con estas prácticas, las tareas dependientes podrán iniciarse apenas se complete su prerrequisito, manteniendo el cronograma del Proyecto APT.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.