Validando Sprint 1

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 1 corresponde a la etapa inicial del proyecto. Su propósito fue sentar las bases estructurales del sistema APT, definiendo los roles de usuario, el modelo de autenticación y la gestión de parámetros clínicos. En este sprint se abordaron las historias de usuario #1, #2, #5, #6 y #7, asociadas a las épicas US-SEC-0009 (Gestión de roles y seguridad) y US-REG-0001 (Registro de mediciones clínicas).

# Objetivo general

Implementar la estructura base del sistema APT, incluyendo la definición de roles y autenticación, el registro de parámetros clínicos y las validaciones iniciales de las mediciones. Este sprint buscó entregar un producto mínimo viable (MVP) funcional que permitiera a los distintos tipos de usuario (paciente, médico, cuidador y administrador) interactuar de forma controlada y segura dentro del entorno.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Como administrador, quiero crear y gestionar roles del sistema (paciente, médico, cuidador, admin), para asignar permisos adecuados. | 5 | S |
| 2 | Como administrador, quiero asignar y modificar permisos a cada rol, para controlar accesos de forma granular. | 3 | S |
| 5 | Como paciente, quiero ingresar mis mediciones (glucosa, presión, oxígeno, temperatura), para mantener un historial personal. | 5 | M |
| 6 | Como sistema, necesito validar que las mediciones estén dentro de valores plausibles, para evitar errores de digitación. | 3 | XS |
| 7 | Como paciente, quiero visualizar mis últimas mediciones en una lista, para dar seguimiento diario. | 3 | S |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| #1 | Modelar entidades base del sistema (Usuario, Rol, Paciente, Cuidador, Cesfam, etc.) | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #2 | Configurar roles y permisos en backend (RBAC básico) | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #5 | Crear y exponer endpoints para registro de mediciones | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #6 | Aplicar validaciones de rango y formato en mediciones | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #7 | Diseñar interfaz base para ingreso y visualización de mediciones | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #1/#2 | Implementar sistema de login y registro de usuarios | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #5/#7 | Ajustes visuales y pruebas de integración con API | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #1, #2, #5, #6, #7 | Roles, autenticación, registro y validación de mediciones | Cerradas |
| En progreso | Ninguna |  |  |
| Nuevas (Sprint 2) | #8, #9, #10, #11 | Configuración de umbrales y alertas automáticas | Agregadas |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 1 permitió levantar la base funcional del sistema “CuidaSalud”, implementando la gestión de roles y autenticación, el registro y validación de mediciones clínicas y la visualización inicial de estos datos por parte del paciente. Todas las historias comprometidas (#1, #2, #5, #6 y #7) fueron completadas y validadas por el Product Owner sin incidencias relevantes, dejando al equipo en una posición sólida para avanzar hacia funcionalidades de mayor valor agregado en el Sprint 2, como la configuración de umbrales y la generación de alertas automáticas.