Validando Sprint 2

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 2 corresponde al desarrollo del módulo clínico central del proyecto CuidaSalud. Su propósito fue implementar la configuración personalizada de umbrales por paciente, la aplicación automática de reglas clínicas y la generación de alertas ante mediciones fuera de rango. Este sprint consolidó la lógica principal del sistema médico, permitiendo a los doctores supervisar riesgos y a la plataforma reaccionar automáticamente ante situaciones críticas.

# Objetivo general

Desarrollar e integrar el módulo de configuración de rangos clínicos personalizados y alertas automáticas, permitiendo que el sistema evalúe las mediciones en función de los umbrales definidos por el médico. Además, se buscó asegurar la trazabilidad de las modificaciones, generar versiones históricas de configuraciones y mostrar visualmente las alertas en el panel del profesional de salud.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | Como médico, quiero configurar valores mínimos y máximos por parámetro en cada paciente, para personalizar su monitoreo. | 8 | M |
| 9 | Como sistema, necesito aplicar esas configuraciones al evaluar las mediciones, para detectar riesgos. | 3 | S |
| 10 | Como médico, quiero actualizar y versionar los umbrales configurados, para mantener la trazabilidad de los cambios. | 3 | S |
| 11 | Como sistema, necesito generar una alerta automática cuando un parámetro supere el umbral, para notificar oportunamente al equipo médico. | 8 | M |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| #8 | Crear endpoints REST para configuración de rangos personalizados. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #8 | Diseñar interfaz en frontend para que el médico visualice y edite rangos | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #9 | Integrar comparación automática de mediciones con rangos configurados. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #10 | Agregar control de versión automática al modificar un rango de paciente | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #10 | Registrar cada cambio de rango en el historial | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #11 | Implementar lógica de generación automática de alerta | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #11 | Notificación visual de la alerta en frontend médico | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #8, #9, #10, #11 | Roles, autenticación, registro y validación de mediciones | Cerradas |
| En progreso |  |  |  |
| Nuevas (Sprint 3) | #14, #15, #16 | Dashboard con priorización, filtros y gráficas de evolución | Agregadas |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 2 permitió consolidar el módulo clínico central de “CuidaSalud”, habilitando la configuración personalizada de rangos por paciente, la aplicación automática de reglas clínicas y la generación de alertas ante mediciones fuera de umbral. Las historias de usuario #8, #9, #10 y #11 fueron implementadas y validadas satisfactoriamente por el Product Owner, dejando un sistema capaz de detectar riesgos de forma proactiva, mantener trazabilidad de los cambios y ofrecer al médico una visión más clara del estado de sus pacientes. Esto deja una base sólida para que en el Sprint 3 se desarrollen los tableros de priorización, filtros avanzados y gráficas de evolución.