Validando Sprint 4

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 4 corresponde a la etapa de consolidación de la comunicación y el soporte a la decisión clínica dentro de “CuidaSalud”. Su propósito fue habilitar el envío de alertas hacia los cuidadores, permitir la configuración personalizada de dichas notificaciones y entregar herramientas de reporte para el equipo médico. Este sprint se centró en cerrar el circuito de monitoreo: desde la detección de una medición fuera de rango hasta la notificación oportuna y la generación de documentos formales que respalden la revisión clínica.

# Objetivo general

Implementar y dejar operativos los mecanismos de notificación y reportería del sistema, incluyendo el envío de alertas configurables a cuidadores, el uso de correo electrónico como canal de difusión y la generación de reportes clínicos en PDF y Excel para médicos. Con ello se buscó mejorar la capacidad de reacción frente a situaciones de riesgo, reducir la sobrecarga de mensajes irrelevantes y fortalecer la toma de decisiones mediante información estructurada y exportable.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 | Como cuidador, quiero recibir una notificación cuando el paciente tenga una alerta fuera de rango, para reaccionar a tiempo. | M | 5 |
| 18 | Como cuidador, quiero configurar qué tipo de alertas quiero recibir (ej: solo críticas), para no saturarme de mensajes. | S | 5 |
| 19 | Como sistema, necesito enviar notificaciones vía correo, para asegurar el alcance. | M | 8 |
| 20 | Como médico, quiero generar un reporte en PDF con las últimas mediciones de un paciente, para respaldar decisiones. | M | 8 |
| 21 | Como médico, quiero exportar un reporte en Excel con todas las mediciones, para analizar tendencias en detalle. | M | 5 |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| 17 | Implementar la notificación al cuidador cuando el paciente presente una alerta fuera de rango, considerando su vínculo con el paciente. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 18 | Desarrollar la configuración de preferencias de alertas del cuidador (tipos de alertas que desea recibir) e incorporarlas en el flujo. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 19 | Implementar el envío de notificaciones vía correo electrónico para las alertas generadas por el sistema, incluyendo registro básico de envíos. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 20 | Crear el reporte en PDF con las últimas mediciones de un paciente y habilitar su descarga desde el panel del médico. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 21 | Desarrollar la exportación a Excel de todas las mediciones de un paciente, con opción de descarga desde la interfaz del médico. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #17, #18, #19, #20, #21 | Notificaciones y reportes: alertas configurables, notificación multicanal y exportación de datos (PDF/Excel). | Cerradas |
| En progreso | Ninguna |  |  |
| Nuevas (Sprint 5) | #3, #4, #12, #13,#22 | Seguridad y trazabilidad: logs, auditoría, control de alertas y registro | Agregadas |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 4 permitió completar el módulo de notificaciones y reportes de “CuidaSalud”, incorporando alertas hacia el cuidador, configuración personalizada de qué tipo de alertas recibir, envío de notificaciones por correo y generación de reportes en PDF y Excel para el médico. Las historias #17, #18, #19, #20 y #21 fueron implementadas y validadas satisfactoriamente por el Product Owner, fortaleciendo el soporte al cuidador y la toma de decisiones clínicas con información respaldada. Con esto, el proyecto queda preparado para avanzar en el Sprint 5 hacia aspectos de seguridad, trazabilidad y auditoría del sistema.