Validando Sprint 5

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 5 corresponde a la etapa de fortalecimiento de la seguridad y la trazabilidad dentro del proyecto “CuidaSalud”. Su propósito fue incorporar mecanismos formales de registro de acciones críticas del sistema, habilitar la consulta de auditoría por parte del administrador y mejorar el control sobre el ciclo de vida de las alertas y de los reportes generados. Este sprint se enfocó en asegurar que las interacciones relevantes (login, operaciones sobre datos clínicos, agrupación y atención de alertas, exportaciones de reportes) quedarán registradas y trazables, permitiendo una supervisión más robusta del comportamiento de la plataforma.

# Objetivo general

Implementar y dejar operativos los componentes de seguridad y trazabilidad del sistema, mediante el registro de logs de acciones críticas, la habilitación de un módulo de auditoría filtrable y el seguimiento de alertas y exportaciones de reportes. Con ello se buscó ofrecer a administradores y equipo médico una visión clara y verificable de lo que ocurre en la plataforma, apoyando la detección de irregularidades, el cumplimiento de buenas prácticas en el manejo de datos clínicos y la toma de decisiones basada en evidencia registrada.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Como sistema, necesito registrar en un log las acciones críticas (login, CRUD de datos clínicos), para asegurar trazabilidad | M | 8 |
| 4 | Como administrador, quiero consultar un historial de auditoría filtrable por usuario/acción/fecha, para detectar irregularidades. | M | 8 |
| 12 | Como médico, quiero recibir alertas agrupadas si un paciente registra varias anormalidades en un periodo corto, para evitar duplicados. | S | 5 |
| 13 | Como equipo médico, quiero marcar una alerta como revisada o atendida, para mantener el control de seguimiento. | XS | 2 |
| 22 | Como sistema, necesito registrar en la auditoría cada exportación de reporte, para asegurar trazabilidad. | S | 8 |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| 3 | Implementar el registro de acciones críticas en un log (login, creación, actualización y eliminación de datos clínicos), almacenando usuario, acción, fecha y detalle. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 4 | Desarrollar el módulo de auditoría que permita consultar el historial de acciones con filtros por usuario, tipo de acción y rango de fechas desde frontend y backend. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 12 | Implementar la lógica de agrupación de alertas para consolidar múltiples anormalidades de un mismo paciente en un periodo corto en una sola alerta agrupada. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 13 | Desarrollar la funcionalidad que permita marcar una alerta como revisada o atendida, registrando su estado y la fecha/hora de actualización. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 22 | Registrar en la auditoría cada exportación de reportes (PDF/Excel), incluyendo usuario, tipo de reporte, paciente asociado y fecha/hora de la acción. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #3, #4, #12, #13, #22 | Seguridad y trazabilidad: logs, auditoría, control de alertas y registro | Cerradas |
| En progreso | Ninguna |  |  |
| Nuevas (Sprint 6) | #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29 | Extensiones de valor: módulo de cuidadores + gamificación (puntos, logros, recordatorios) | Agregadas |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 5 consolidó los aspectos de seguridad y trazabilidad de “CuidaSalud”, incorporando el registro detallado de acciones críticas, un módulo de auditoría consultable y el seguimiento del ciclo de vida de las alertas y exportaciones de reportes. Las historias #3, #4, #12, #13 y #22 fueron implementadas y validadas satisfactoriamente por el Product Owner, dejando al sistema con mejores capacidades de control, supervisión y respaldo ante eventuales irregularidades. Con esto, la plataforma queda preparada para avanzar en el Sprint 6 hacia funcionalidades de valor agregado orientadas a cuidadores y gamificación.