Validando Sprint 6

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 6 corresponde a la etapa de extensiones de valor del proyecto “CuidaSalud”. Su propósito fue fortalecer la participación activa de pacientes y cuidadores, habilitando el registro de parámetros por parte del cuidador bajo control de permisos y ampliando las capacidades de la plataforma mediante mecanismos de gamificación. En este sprint se abordó tanto la continuidad del monitoreo (registros en nombre del paciente y validación de relaciones cuidador–paciente) como la motivación del usuario final, integrando puntos, insignias, panel de logros y recordatorios automáticos asociados a la adherencia.

# Objetivo general

Diseñar e implementar funcionalidades orientadas a mejorar la adherencia y el compromiso con el monitoreo de salud, incorporando el rol activo del cuidador y elementos de gamificación dentro de “CuidaSalud”. Específicamente, se buscó permitir que cuidadores autorizados registren parámetros por los pacientes, establecer un sistema de puntos e insignias ligado al cumplimiento de rutinas, ofrecer un panel de logros visual para el paciente y activar recordatorios ante falta de registros, contribuyendo así a un uso más constante y significativo de la plataforma.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 23 | Como cuidador, quiero registrar parámetros en nombre del paciente, para asegurar continuidad del monitoreo. | S | 5 |
| 24 | Como sistema, necesito validar que el cuidador tenga permisos sobre el paciente, para evitar registros indebidos. | XS | 5 |
| 25 | Como cuidador, quiero seleccionar al paciente desde una lista autorizada, para no confundir registros. | S | 5 |
| 26 | Como paciente, quiero recibir puntos cada vez que registro mis parámetros, para motivarme a cumplir la rutina. | S | 5 |
| 27 | Como sistema, necesito asignar insignias por cumplir metas semanales, para reforzar la adherencia. | XS | 3 |
| 28 | Como paciente, quiero ver mi progreso en un panel de logros, para mantenerme motivado. | S | 5 |
| 29 | Como sistema, quiero enviar recordatorios si el paciente no registra nada en 24h, para fomentar la adherencia. | S | 5 |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| 23 | Implementar el flujo para que el cuidador pueda registrar parámetros en nombre del paciente, registrando la relación cuidador–paciente y quién realiza la acción. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 24 | Desarrollar la validación de permisos que verifique que el cuidador está autorizado sobre el paciente antes de permitir el registro o modificación de mediciones. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 25 | Implementar en frontend la selección del paciente desde una lista de pacientes autorizados para el cuidador, evitando registros en pacientes no relacionados. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 26 | Incorporar el sistema de puntos que sume recompensas al paciente cada vez que registra sus parámetros, almacenando el puntaje acumulado. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 27 | Implementar la lógica de asignación de insignias al cumplir metas semanales de registro (frecuencia y consistencia), guardando las insignias obtenidas. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 28 | Diseñar y desarrollar el panel de logros donde el paciente pueda visualizar sus puntos, insignias y progreso general de adherencia. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| 29 | Implementar el mecanismo de recordatorios que detecte ausencia de registros por más de 24 horas y envíe notificaciones para fomentar la adherencia. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #23, #24, #25, #26, #27, #28, #29 | Extensiones de valor: módulo de cuidadores + gamificación (puntos, logros, recordatorios) | Cerradas |
| En progreso | Ninguna |  |  |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 6 consolidó las extensiones de valor de “CuidaSalud”, incorporando tanto el apoyo activo del cuidador en el registro de parámetros como mecanismos de gamificación orientados a la adherencia del paciente. Las historias #23, #24 y #25 permitieron habilitar un flujo seguro para que cuidadores autorizados registren mediciones en nombre del paciente, manteniendo control de permisos y evitando errores de asociación. Paralelamente, las historias #26, #27, #28 y #29 introdujeron puntos, insignias, panel de logros y recordatorios automáticos, transformando el monitoreo en una experiencia más motivadora y sostenida en el tiempo. Con estas funcionalidades, la plataforma no solo respalda el seguimiento clínico, sino que también promueve un mayor compromiso de pacientes y cuidadores con el uso continuo del sistema.