Validando Sprint 3

“CuidaSalud”

Fecha:13-11-2025

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Identificación del Sprint	4

Objetivo general	4

Historias de usuario incluidas	4

Registro de avances y validación del product owner.	4

Pila del producto actualizada.	5

Evidencias	5

Conclusión	5

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 13-11-2025 | Armado del documento | Erwin Nuñez |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001 |
| Proyecto (Nombre) | CuidaSalud |
| Fecha de Inicio | 11/08/2025 |
| Fecha de Término | 13/11/2025 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Juan Pablo Mellado Alarcon Jazna Patricia Meza Hidalgo |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 26.375.627-4 | Erwin Nuñez | Er.nunez@duocuc.cl |

# Identificación del Sprint

El Sprint 2 corresponde al desarrollo del módulo clínico central del proyecto CuidaSalud. Su propósito fue implementar la configuración personalizada de umbrales por paciente, la aplicación automática de reglas clínicas y la generación de alertas ante mediciones fuera de rango. Este sprint consolidó la lógica principal del sistema médico, permitiendo a los doctores supervisar riesgos y a la plataforma reaccionar automáticamente ante situaciones críticas.

# Objetivo general

Desarrollar e integrar el módulo de configuración de rangos clínicos personalizados y alertas automáticas, permitiendo que el sistema evalúe las mediciones en función de los umbrales definidos por el médico. Además, se buscó asegurar la trazabilidad de las modificaciones, generar versiones históricas de configuraciones y mostrar visualmente las alertas en el panel del profesional de salud.

# Historias de usuario incluidas

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 14 | Como médico, quiero visualizar un dashboard con los pacientes en mayor riesgo primero, para priorizar atenciones. | 8 | M |
| 15 | Como médico, quiero aplicar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta, para analizar casos específicos. | 3 | S |
| 16 | Como médico, quiero ver gráficas de tendencia de un paciente en los últimos 30 días, para evaluar su evolución. | 3 | S |

# Registro de avances y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Responsable | Observaciones | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (A/R) |
| #14 | Diseñar e implementar el dashboard de priorización de pacientes por nivel de riesgo, incluyendo la lógica de cálculo y ordenamiento. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #15 | Implementar filtros por fecha, paciente y severidad de alerta en el dashboard, permitiendo el análisis detallado de casos específicos. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |
| #16 | Desarrollar las gráficas de tendencia de las mediciones de cada paciente en los últimos 30 días e integrarlas a la vista clínica. | Erwin Nuñez | Finalizado sin complicaciones | A |

# Pila del producto actualizada.

| Estado | Historia de Usuario | descripción breve | Acción |
| --- | --- | --- | --- |
| Completadas | #14, #15, #16 | Roles, autenticación, registro y validación de mediciones | Cerradas |
| En progreso |  |  |  |
| Nuevas (Sprint 4) | #17, #18, #19, #20, #21 | Dashboard con priorización, filtros y gráficas de evolución | Agregadas |

# Evidencias

Evidencias quedan adjuntas en los commits dentro del github asociado al proyecto.

# Conclusión

En conclusión, el Sprint 3 permitió materializar la capa de visualización y análisis de “CuidaSalud”, incorporando tableros con priorización de pacientes, filtros para la gestión de casos y gráficas de evolución de las mediciones en el tiempo. Con esto se potencia el trabajo del equipo médico, que ahora puede identificar rápidamente a los pacientes de mayor riesgo y tomar decisiones informadas a partir de la información histórica. Las historias asociadas al dashboard quedaron implementadas y validadas por el Product Owner, dejando el proyecto en una etapa madura y orientada al cierre y afinamiento de detalles finales.